Leerstandsmanager

Machbarkeitsprüfung Power Apps

Fassung vom 16. September 2026 · Entscheidungsgrundlage

Fragestellung Lässt sich der Prototyp auf Microsoft Power Apps über SharePoint-Listen abbilden – also innerhalb der bestehenden Microsoft-365-Umgebung und ohne eigene Serverinfrastruktur? Geprüft wird, was erhalten bleibt, was eingeschränkt ist, was wegfällt, was es kostet und wie lange es dauert.

Ergebnis vorweg Machbar. Rund vier Fünftel des Verhaltens lassen sich abbilden, die fachlich wichtigen Regeln vollständig. Der Aufwand liegt bei etwa 27 bis 38 Personentagen – nicht bei zwei Nachmittagen Konfiguration. Der eigentliche Preis ist nicht der Aufbau, sondern die Wartbarkeit: Die Logik liegt in Formeln innerhalb der App und lässt sich schlecht prüfen, versionieren und übergeben. Empfehlung am Schluss in Abschnitt 10.

# 1. Wie der Aufbau aussähe

Power Apps ist keine Datenbank, sondern eine Oberfläche. Die Daten lägen in SharePoint-Listen, die Logik in der App, die Erinnerungen in Power Automate. Drei Bausteine:

| Baustein | Rolle | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| SharePoint-Listen | Speicher | Fälle, Prozessschritte, Protokoll, Stammdaten, Benutzer und Teams |
| Power Apps (Canvas App) | Oberfläche und Logik | Bildschirme, abgeleitete Werte, Fristen, Regeln, Rechte |
| Power Automate | Zeitgesteuertes | Tägliche Prüfung der Fristen, E-Mail-Erinnerungen |

Alle drei sind in den gängigen Microsoft-365-Plänen enthalten, solange nur Standardverbindungen verwendet werden – siehe Abschnitt 8.

# 2. Datenmodell in SharePoint

Entscheidend ist, wie die zwanzig Prozessschritte je Fall abgelegt werden. Es gibt zwei Wege, und die Wahl bestimmt fast alles Weitere.

| Weg | Aufbau | Folge |
| --- | --- | --- |
| A · Spalten | 20 Ja/Nein-Spalten je Fall, wie im heutigen Excel | Einfach, aber ohne Datum und Benutzer je Schritt – die Historie und die Durchlaufzeiten fallen weg. Damit wäre der Hauptgewinn verloren. |
| B · eigene Liste | Eine Liste «Prozessschritte» mit einer Zeile je Schritt und Fall | Datum, Benutzer, Zustand und Frist je Schritt. Entspricht dem Konzept – aber rund zwanzigmal so viele Zeilen. |

Weg B ist fachlich richtig und wird hier vorausgesetzt. Bei 150 Fällen pro Jahr entstehen rund 3 000 Schrittzeilen jährlich. Das ist für SharePoint unproblematisch, aber es hat Folgen für die Abfragen (Abschnitt 6).

| Liste | Zeilen je Jahr (geschätzt) | Zweck |
| --- | --- | --- |
| Fälle | ca. 150 | Ein Eintrag je Mieterwechsel |
| Prozessschritte | ca. 3 000 | Ein Eintrag je Schritt und Fall, mit Zustand, Datum, Benutzer, Frist |
| Protokoll | ca. 4 000 | Nachweis jeder Änderung |
| Teams / Benutzer | ca. 15 | Zuordnung Bewirtschafter zu BS 01 und BS 02 |
| Objekte (gespiegelt) | Bestand | Aus Garaio REM übernommen, nur lesend |

# 3. Bildschirm für Bildschirm

Bewertung: «vollständig» heisst gleichwertig, «eingeschränkt» heisst fachlich vorhanden, aber umständlicher oder weniger übersichtlich.

| Aus dem Prototyp | In Power Apps | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Dashboard mit Kennzahlen | Bildschirm mit Beschriftungen über berechnete Sammlungen | vollständig |
| Aufgabenliste nach Dringlichkeit | Katalog (Gallery) mit sortierter Sammlung | vollständig |
| Arbeitsbereiche mit Zählern | Schaltflächen mit gefilterten Sammlungen | vollständig |
| Fallliste mit Suche und Filtern | Katalog mit Suchfeld und Auswahlfeldern | vollständig |
| Phasenbalken je Fall | Fünf Rechtecke, Farbe über Formel | vollständig |
| Fallakte mit fünf Abschnitten | Bildschirm mit ein-/ausklappbaren Bereichen | eingeschränkt |
| Schritte erledigen, «nicht nötig», rückgängig | Schaltflächen mit Patch auf die Schrittliste | vollständig |
| Kasten «Nächster Schritt» | Formel über die offenen Schritte der aktuellen Phase | vollständig |
| Durcharbeiten mit Fortschritt | Sammlung als Warteschlange, Index in einer Variablen | eingeschränkt |
| Zurückstellen mit Datum | Spalte in der Fallliste, Filter in den Ansichten | vollständig |
| Teamübersicht mit Einstieg je Mitarbeiter | Katalog über die Bewirtschafter, Navigation auf Detailbildschirm | vollständig |
| Zuständigkeit übergeben | Auswahlfeld mit Patch und Protokolleintrag | vollständig |
| Prüfungen und Warnungen | Formeln je Fall, Anzeige in einem Katalog | vollständig |
| Auswertung mit Gruppierung je Team | Kataloge mit GroupBy, Balken als Rechtecke | eingeschränkt |
| Export nach Excel | Katalogexport oder Flow, der eine Datei erzeugt | eingeschränkt |
| Feldhilfe am Symbol | Sichtbarkeit über Variablen | vollständig |
| Helles und dunkles Erscheinungsbild | entfällt | nein |
| Bedienung am Telefon | Power-Apps-App oder Browser, eigenes Layout nötig | eingeschränkt |

# 4. Was vollständig erhalten bleibt

Die fachlichen Regeln – also das, was den Wert ausmacht – lassen sich in Power Fx abbilden. Alle hier genannten Berechnungen sind reine Datumsarithmetik und Bedingungen:

| Regel | Umsetzung |
| --- | --- |
| Leerstandstage ab dem Tag nach dem Haftungsdatum | DateDiff über die beiden Daten, minus eins bei abgeschlossenen Fällen |
| Vorlauftage und Berichtsmonat | DateDiff beziehungsweise DateAdd und Text auf dem Leerstandsbeginn |
| Sollfrist 30 Tage vor der Wohnungsabgabe | DateAdd auf dem Haftungsdatum |
| Handwerkerfrist 3 Tage nach der Abnahme | DateAdd auf dem Erledigungsdatum des Abnahmeschritts |
| Phase aus den erledigten Schritten ableiten | Bedingung über die Schrittliste des Falls |
| Abschluss erst bei vollständiger Schlussabrechnung | Schaltfläche nur aktiv, wenn alle Schritte der Phase erledigt sind |
| Drei Zustände je Schritt | Auswahlspalte offen / erledigt / nicht erforderlich |
| Datum und Benutzer beim Erledigen | Now() und User().FullName beim Patch |
| Warnung bei zwei offenen Fällen je Objekt | Zählung über die Fallliste beim Anlegen |
| Plausibilitätsprüfung der Daten | Bedingungen im Formular vor dem Speichern |
| Teamrechte | Zuordnung aus der Teamliste, Schaltflächen entsprechend gesperrt |
| Erinnerungen an Fristen | Täglicher Ablauf in Power Automate mit E-Mail |

# 5. Was eingeschränkt ist

| Punkt | Einschränkung |
| --- | --- |
| Dichte der Darstellung | Power Apps arbeitet mit absolut positionierten Elementen. Eine Fallakte mit fünf Abschnitten und zwanzig Schritten wird entweder sehr lang oder muss auf mehrere Bildschirme verteilt werden. |
| Ein- und Ausklappen | Möglich, aber jede Sichtbarkeit und jede Verschiebung muss von Hand formuliert werden. Was im Prototyp der Browser erledigt, wird hier Formelarbeit. |
| Durcharbeiten | Warteschlange und Fortschritt sind machbar. Das automatische Weiterspringen nach einer Handlung muss an jeder Schaltfläche einzeln ausformuliert werden. |
| Auswertung | Gruppierung und Summen gehen. Diagramme sind entweder die eingebauten, schlichten Steuerelemente oder von Hand aus Rechtecken gebaut. |
| Export | Kein Knopf wie im Browser. Entweder Katalogexport nach CSV oder ein Ablauf, der eine Datei in SharePoint ablegt. |
| Telefon | Ein zweites Layout ist nötig. Für die Abnahme vor Ort empfiehlt sich ein eigener, reduzierter Bildschirm. |

# 6. Technische Fallstricke

| Thema | Was zu beachten ist |
| --- | --- |
| Abfragegrenze | SharePoint liefert an Power Apps standardmässig 500 Zeilen, einstellbar bis 2 000. Komplexe Filter werden nicht an SharePoint weitergereicht, sondern erst in der App ausgewertet – dann greift die Grenze. Abhilfe: nur offene Fälle laden und die Schrittliste je Fall nachladen. |
| Verknüpfung der Listen | SharePoint kennt keine echten Beziehungen. Die Zuordnung Schritt zu Fall erfolgt über eine Nachschlagespalte; Löschweitergaben und Konsistenz sind selbst sicherzustellen. |
| Gleichzeitiges Arbeiten | Zwei Personen am selben Fall überschreiben sich gegenseitig ohne Warnung, wenn nichts dagegen unternommen wird. Im Prototyp stellt sich die Frage nicht, hier schon. |
| Startzeit | Eine Canvas App mit mehreren Listen braucht beim Start spürbar Zeit, besonders beim ersten Aufruf am Tag. |
| Versionierung | Eine Canvas App ist eine einzelne Datei. Änderungen lassen sich nicht wie Programmtext vergleichen; Prüfungen im Vier-Augen-Prinzip sind kaum möglich. |

# 7. Aufwand

Schätzung für eine Person mit Power-Apps-Erfahrung, inklusive Abstimmung und Test, ohne Datenübernahme aus dem bestehenden Excel.

| Arbeitspaket | Personentage |
| --- | --- |
| Listen, Spalten, Ansichten, Berechtigungen | 2 – 3 |
| Grundgerüst der App: Navigation, Fallliste, Fallakte | 5 – 8 |
| Fachliche Logik: Phasen, nächster Schritt, Fristen, Abschlussregel | 5 – 8 |
| Durcharbeiten und Zurückstellen | 2 – 3 |
| Teamsichten, Rechte, Zuständigkeit übergeben | 3 – 5 |
| Auswertung und Export | 3 – 4 |
| Abläufe für Erinnerungen | 2 |
| Test, Übernahme der laufenden Fälle, Einführung | 5 |
| Gesamt | 27 – 38 |

Das entspricht rund sechs bis acht Wochen Vollzeit, bei Teilzeit entsprechend länger. Zum Vergleich: Eine eigene Web-Applikation im selben Umfang liegt erfahrungsgemäss in derselben Grössenordnung – der Unterschied liegt nicht im Aufbau, sondern im Betrieb und in der Wartbarkeit.

# 8. Lizenzen

| Frage | Antwort |
| --- | --- |
| Reicht unsere bestehende Lizenz? | Vermutlich ja. Canvas Apps mit Standardverbindungen – SharePoint, Outlook, Office 365 – sind in den gängigen Microsoft-365-Plänen enthalten. |
| Wann wird es kostenpflichtig? | Sobald Dataverse oder sogenannte Premium-Verbindungen verwendet werden, etwa für eine direkte Anbindung an Garaio REM. Dann fällt eine Lizenz je Benutzer und Monat an. |
| Lässt sich das vermeiden? | Ja, solange nur SharePoint als Speicher dient. Die Anbindung an Garaio REM wäre der Punkt, an dem die Frage neu zu stellen ist. |
| Was ist zu prüfen? | Ob euer Mandant das Erstellen von Apps überhaupt zulässt. Das sieht man in wenigen Minuten, indem jemand versucht, eine leere App anzulegen. |

Diese Angaben sind vor einer Umsetzung zu bestätigen Microsoft ändert Lizenzbedingungen regelmässig. Die obigen Aussagen entsprechen meinem Kenntnisstand, ersetzen aber keine Prüfung anhand eurer konkreten Vertragsunterlagen. Ebenso ungeprüft ist, ob euer Mandant Power Platform eingeschränkt hat – das ist eine Einstellung, die viele Organisationen setzen.

# 9. Risiken

| Risiko | Auswirkung | Abhilfe |
| --- | --- | --- |
| Mandant sperrt Power Platform | Der ganze Weg entfällt | Vorab prüfen, bevor Aufwand entsteht |
| Wartbarkeit | Wer die App gebaut hat, wird zur einzigen Person, die sie ändern kann | Von Beginn an dokumentieren; Formeln sparsam und benannt halten |
| Abfragegrenzen bei wachsendem Bestand | Unvollständige Listen ohne sichtbare Warnung | Nur offene Fälle laden, Abgeschlossene archivieren |
| Lizenzänderung durch Microsoft | Nachträgliche Kosten je Benutzer | Auf Standardverbindungen beschränken |
| Schleichende Ausweitung | Aus dem Pendenzenwerkzeug wird doch eine zweite Datenhaltung | Abgrenzung zu Garaio REM schriftlich festhalten – siehe Prozessbeschreibung |

# 10. Empfehlung

Power Apps trägt diese Anwendung fachlich. Die Regeln, auf die es ankommt – Fristen aus dem Haftungsdatum, der nächste Schritt, die Abschlusssperre, die Teamsichten – lassen sich vollständig abbilden. Was leidet, ist die Übersichtlichkeit der Fallakte und die Wartbarkeit auf Jahre.

| Wenn … | dann |
| --- | --- |
| … eine eigene Web-Applikation betrieben werden darf | diesen Weg gehen. Gleicher Aufbauaufwand, bessere Oberfläche, prüfbarer Programmtext, kein Lizenzrisiko. |
| … das nicht in Frage kommt | Power Apps. Es ist die einzige Variante, die die Führung durch den Prozess erhält und ohne eigene Infrastruktur auskommt. |
| … vorerst gar nichts entschieden wird | Nicht die SharePoint-Liste allein aufsetzen. Sie behebt die technischen Mängel des Excels, nicht den eigentlichen: dass eine Checkliste als Tabelle geführt wird. |

Nächster Schritt, unabhängig von der Entscheidung Eine Frage klären: Darf bei euch eine eigene Web-Applikation betrieben werden – und ist sie von unterwegs erreichbar, für die Abnahme vor Ort? Die Antwort entscheidet zwischen den beiden Wegen. Alles Weitere – Prototyp, Prozessbeschreibung, Bedienungsanleitung – gilt für beide und bleibt verwendbar.